“Система за организиране и следене на инвентар”

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 1.0

Светослав Зайков, СИТ, 6 а, 18621822

Мирослав Узунов, СИТ, 6 а, 18621808

Седмица 2: Запознаване със заданието и особеностите му. Първоначално разучаване на нужните технологии.

Седмица 3: Създаване на UML Use case и Sequence диаграми. Представяне на план за действие в писмен вид и разпределение на отговорностите. -

Седмица 4: Създаване на ER диаграма.

Изграждане на базата данни(My SQL).

Седмица 5: Изграждане на основни графични компоненти на системата(JavaFX и SceneBuilder).

Седмица 6 и 7: Подробно запознаване със съответните технологии за реализация на слоя за работа с БД(ORM(Hibernate), JPA, DAO). Създаване на самия слой.

Седмица 8, 9 и 10: Реализация на бизнес логика и механизъм за взаимодействие с потребителя на системата.

Седмица 11: Реализация на log4j модул.

Тестове: Unit (JUnit), Функционални и Интеграционни.

Седмица 12: Оформяне на документация